《工程估价与询价》复习题部分答案

一、单项选择题

1． A       2． D     3． C      4． B、   5．D

6． C       7  B      8．B       9． A     10.  B

二、填空题

1、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

2、定额规定计取措施费、参照省发布费率计取的措施费、按施工组织设计计取的措施费、总承包服务费

3、专业工程代码    计量规范附录分类顺序码   分部工程顺序码

分项工程项目名称顺序码      清单项目名称顺序码

4、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则

5、客观原因   建设单位的原因、设计单位的原因、施工单位的原因

6、建设投资  建设期利息  固定资产投资方向调节税  铺底流动资金

7、大额性  模糊性  单件性   多次性   组合性  方法的多样性

依据的复杂性  动态性   兼容性

8、预测职能、控制职能、评价职能、调控职能

三、名词解释

1.是指隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。

2. 反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。

3.是指承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期超过合同工期，承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。

4.暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

5.指室内地坪面低于室外地坪面的高度超过室内净高的二分之一的房间。

6.建筑面积是建筑物各层面积之和，它包括使用面积、辅助面积和结构面积三部分。

7.适用于自然地坪与设计室外地坪之间，且挖方或填方工程量大于5000ｍ3的土石方工程。

8. 密板是指满支挡土板或板间净空小于30cｍ的情况。

9.轻钢屋架，是指每榀重量小于1t、且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑、拉杆的钢屋架。

10.设计概算即在投资估算控制下由设计单位根据初步设计图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、设备材料预算价格和费用定额及地方当时具体规定等，按照设计要求，概略地计算建设项目造价的文件。

四、多项选择题

1．A B D    2. AB CD    3A CD、    4、ABD    5．ABCD

6. BC       7.ABC       8.CD         9.AC      10.ACD

五．综合题

1．简述工程造价咨询业务范围。

(1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;

(2)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制;

(3)建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等;

(4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;

(5)提供工程造价信息服务等。

2. 如何建立工程造价咨询企业的信用制度？

工程造价咨询企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的工程造价咨询企业信用档案信息。工程造价咨询企业信用档案应当包括：工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为工程造价咨询企业的不良记录记人其信用档案。任何单位和个人均有权查阅信用档案。

3. 建设工程造价咨询合同一般包括下列主要内容：

(1)委托人与咨询人的详细信息;

(2)咨询项目的名称、委托内容、要求、标准，以及履行期限;

(3)委托人与咨询人的权利、义务与责任;

(4)咨询业务的酬金、支付方式和时间;

(5)合同的生效、变更与终止;

(6)违约责任、合同争议与纠纷的解决方式;

(7)当事人约定的其他专用条款的内容。

4、工程造价咨询企业如何做到工程造价管理的专业化

经过长期的市场细分和行业分化，未来工程造价咨询企业应向更加适合自身特长的专业方向发展。作为服务型的第三产业，工程造价咨询企业应避免走大而全的规模化，而应朝着集约化和专业化模式发展。企业专业化的优势在于：经验较为丰富、人员精干、服务更加专业、更有利于保证工程项目的咨询质量、防范专业风险能力较强。在企业专业化的同时，对于日益复杂、涉及专业较多的工程项目而言，势必引发和增强企业之间尤其是不同专业的企业之间的强强联手和相互配合。同时，不同企业之间的优势互补、相互合作，也将给目前的大多数实行公司制的工程造价咨询企业在经营模式方面带来转变，即企业将进一步朝着合伙制的经营模式自我完善和发展。鼓励及加速实现我国工程造价咨询企业合伙制经营，是提高企业竞争力的有效手段，也是我国未来工程造价咨询企业的主要组织模式。合伙制企业因对其组织方面具有强有力的风险约束性，能够促使其不断强化风险意识，提高咨询质量，保持较高的职业道德水平，自觉维护自身信誉。正因如此，在完善的工程保险制度下的合伙制也是目前发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型经营模式。

5.工程造价鉴定的基本程序是怎么样的？

1）接受委托到提出工程造价鉴定初稿

鉴定委托→受理委托→确定鉴定人→查阅案卷→召开当事人会议→现场勘探、证据调查→对争议造价的计算→出具造价鉴定的初稿

2）当事人对造价鉴定初稿提出书面异议到庭审质证结束

提出书面异议→举行听证质疑会→对造价鉴定的初稿进行审查修改→出具正式报告→庭审质证，补充鉴定结论。

6.什么是工程估价？简述工程估价的内容及特征。

工程估价就是计算和确定工程建设项目的工程造价，即是指工程造价的计价。特征：1）估价的单价性；2）估价的多次性；3）估价的组合性；4）估价方法的多样性；5）估价依据的复杂性；6）估价的动态性。