工程经济与招标投标   课堂练习

一、单项选择题：

1．（    ）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。

A.施工定额    B.预算定额    C.概算定额     D.概算指标

2．工程量清单的提供者是（   ）。

A．建设主管部门   B.招标人    C.投标人     D.工程造价咨询机构

3．评标委员会除部分有招标人代表加入外还应从专家库中随机抽选，包括（  ）等方面的专家。

A.资源管理、技术管理 　  B.技术、法律     C.财务、管理      D. 技术、经济

4. 属于《招投标法》中规定的招标方式的为（　　）。

A. 邀请招标      B．协议招标       C.议标        D.限制性招标

5．《建筑法》提倡对建筑工程实行（  　）。

A.分包　　　   B．转包         C．总承包　　　D.直接发包

6. 评标委员会应由招标人组织，人数为（　）人以上单数专家组成。

A ．3　　　　B.　5　　     C ．7 　　　D ．9

7．招标人和中标人应在发出中标通知书之日起（　　）天之内签订工程承包合同。

A ．15       B ．20        C．30　　   D.　45

8．根据我国《合同法》和《招投标法》的规定投标人递交投标文件具体表现为订立合同过程的（　　）。

A. 要约邀请　　　　B．要约      C.承诺邀请　　　　D．承诺

9.工程量清单应采用（　　）计价。

A.综合单价　　　B.预算单价      C．工料单价　　　D．单价

10.工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为（ 　）。

A.直接费　　 　B.间接费    　　C.现场经费　　D.工程总成本

11．设A为报建，B为资格预审，C为标前会议，D为编制标底，E为招标公告，则公开招标程序中正确的是（   ）。

A.  A→B→C→D→E     B.  A→D→B→E→C      C.   A→B→D→E→C    D. A→D→E→B→C

12．对于依法必须招标项目，施工招标中从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限最短不得少于（  ）天。

A.  10       B.  15       C.  20      D.  30

13．招标人没有明确的将定标的权利授予评标委员会时，应由（   ）确定中标人。

A.  招标人      B.  评标委员会      C.  招标代理机构      D.  建设行政主管部门

14．建设单位在工程招标中优先考虑的中标条件是（   ）。

A. 报价最低     B. 报价接近标底价     C. 技术最先进     D. 企业信誉最好

15．有助于承包商公平竞争、提高工程质量、缩短工期和降低建设成本的招标方式是（    ）。

A. 公开招标     B. 邀请招标      C. 议标     D. 有限竞争招标

16．评标可按两段三审进行，其中两段是指（  ）。

A. 复合性评审和技术评审     B. 复合性评审和商务性评审

C.初审和终审                D. 技术与报价评审

17. 一个项目总报价确定后，经过调整内部各个项目的报价，以期既不提高单价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价技巧，属于（  ）。

A.  多方案报价法       B.不平衡报价法

C.  增加建议方案法     D.突然袭击法

18．投标单位编制投标文件的最重要的依据是（   ）。

A.  招标文件   B.  资格预审文件   C.  标底   D.  合同条件

19. 某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在（   ）前通知投标人。

A.  1999年5月10日     B.  1999年6月1日     C.  1999年6月10日     D.  1999年5月1日

20．在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为256万元，则投标保证金一般情况下为（   ）。

A.  2.56万元   B.  5.12万元   C.  7.68万元   D.  12.8万元

21．（    ）是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。

A.施工定额        B.预算定额       C.概算定额      D.概算指标

22．在工程量清单的其他项目清单中，应包括（    ）。

A.环境保护费     B. 夜间施工费     C.施工排水、降水费     D.材料购置费

23．投标人在投标报价时常常采用的投标报价技巧不包括（　　）。

A.多方案报价法   B.突然降价法    C.不平衡报价法   D.联合投标法

24. 招标人在组织投标人进行现场考察之前招投标双方必须完成的内容中不包括（    ）。

A.已发售招标文件    B.研究招标文件   C. 投标人资格预审　D.组织口头和书面答疑

25．对承发包双方而言，风险分担最为合理的合同形式为（　）。

A．总价合同  　　  B．单价合同      C．包工包料合同    D．成本加酬金合同

26．密封的投标文件应加盖投标单位公章和（　 ）印鉴。

A．法人代表   　B．总经理  　 C.　项目经理　　D.合同签字代理人

27．突然降价法是用于对付（　　）的投标报价技巧。

A．招标人　  　 B．招标管理部门      C.评标人     　D．竞争对手

28．根据我国《合同法》和《招投标法》的规定招标人发布招标公告或向投标人发出投标邀请函具体表现为订立合同过程的（　　）。

A．要约邀请　　   B．要约  　　 C.　承诺邀请  　　D.承诺

29. 为满足工程管理和计价要求，全国范围内所有实行工程量清单计价的工程，必须做到“四个统一”，其中不包含（  ）。

A．项目编码统一　　   B．项目名称统一  　　 C.　 计量单位统一  　　D. 工程量统一

30. 措施项目是为完成工程项目施工，发生于工程施工前和施工过程中的非工程实体项目，其中不包含（  ）方面。

A.质量    B．技术    D.生活       E.安全

31. 预留金是招标人为可能发生的（　　）而预留的金额。

A．价格上涨　　B．索赔      C．工程量变更　　D．不可预见事

32．综合单价法的分部分项工程单价为（　）。

A.预算单价     　B.计划单价      C．全费用单价　　D.直接工程费单价

33．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（   ）。

A.初步编制的概算价     B.  投标书中标明的标价     C.  评标委员会算出的评标价     D.评标基准价

34．下列各项中不属于评标指标的是（   ）。

A. 投标报价和施工方案       B. 质量和工期       C. 成本利润和税金     D. 信誉和业绩

35．在编制招标工程标底时一般不考虑的因素是（   ）。

A. 工期       B. 质量标准      C. 投标企业的资质     D. 自然地理条件

36．在评标初审程序中，首先对投标文件作符合性评审，接下来作（  ）评审。

A. 商务性       B. 技术性       C. 施工方案      D. 施工质量

37．某单位计划两年半内完成对职工家属楼的建造工程，则工程合同价可采用（   ）

A. 固定合同价     B. 可调合同价     C. 固定合同单价     D. 固定合同总价

38．当发现招标文件中有不明确之处并有可能据此索赔时，可先报低价争取中标，再寻找机会索赔，这称为（   ）。

A. 以退为进   B. 谋求长远发展战略   C. 以廉取胜   D. 以改进设计取胜

39．按投标报价的程序，计算投标报价应在（  ）。

A. 确定投标策略之后     B. 确定施工方案之前    C. 编制投标书后   D. 确定施工方案之后

40．施工投标文件的内容不应包括（   ）。

A.  投标书   B.  投标保证金   C.  法人资格证明书   D.  履约保函

1、A   2、B   3、D   4、A  5、C    6、B   7、C   8、B   9、A   10、A

11、D 12、C  13、A  14、B  15、A   16、C  17、B  18、A  19、D  20、B

21、B  22、D  23、D  24、D  25、B   26、A  27、D  28、A  29、D  30、A

31、C 32、C  33、B  34、C 35、C  36、B  37、B  38、A  39、D  40、D

二、名词解释：

1、突然降价法

报价是一件保密的工作，但是对手往往通过各种渠道、手段来刺探情况，因之在报价时可以采取迷惑对手的方法。如某投标人在招标截止日期期满前三天已投送投标文件，后来在招标截止日期期满当天中午又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低3％，他所采取的就是突然降价法。

2、综合评估法

综合评估法是指最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在招标文件中明确规定。综合评估法适用于技术上复杂，有特殊要求的建设工程项目，以及勘察、设计、监理、科研的咨询等服务性项目。

3、响应性投标

响应性投标文件是遵从招标文件的所有项目、条款和技术规范，而无实质性偏离和保留的投标文件。如果投标文件对招标文件有实质性偏离或保留时，招标人有权拒绝其投标。

4、综合单价

综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。

5.  标底

标底是依据国家统一的工程量计算规则，预算定额和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程预算的期望值。招标人设有标底的，标底在评标中应当作为参考，但不得作为评标的唯一依据。

6.  不平衡报价法

不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，通过调整单价，以期既不提高总价，不影响中标，能在结算时得到更理想的经济效益。

7.  经评审的最低投标价法

根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。评标委员会应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法，以所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

8.  投标有效期

投标有效期是招标文件规定的投标文件有效期,从提交投标文件截止之日起计算。在投标有效期内，招标人要完成评标、定标和与中标人签订合同等工作。

三、简答题

1. 简述投标文件的主要内容。

施工投标文件一般应包括下列内容：(1) 投标函; (2) 投标报价; (3) 施工组织设计; (4) 其它内容。具体内容如下：

(1) 综合说明；

(2) 按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要材料用量。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价；

(3) 施工方案和选用的主要施工机械；

(4) 保证工程质量、进度、施工安全的主要技术组织措施；

(5) 计划开工、竣工日期，工程总进度；

(6) 对合同的主要条件的确认。

2. 简述青岛市评标办法中评标基准价的确定方法及投标报价偏离程度 A值的计算公式。

《建设工程施工招标评标、定标办法》第十一条  本办法评标基准价采取二次平均法进行计算。

第一步确定投标报价有效范围。计算各有效标书最终报价中去掉最高和最低价后的算术平均值（以下称报价均值）。若有效标书少于四家，则不去掉最高和最低价。房屋建筑工程（不包含单独招标的安装工程和装饰装修工程）的报价有效范围为报价均值的93％至107％(含93％和107％)、其它工程投标报价有效范围为报价均值的90％至110％（含90％和110％）。超出报价有效范围的投标文件做废标处理。（4分）

第二步计算评标基准价。去掉超过有效范围的投标报价后，将剩下的投标报价去掉最高和最低报价后再次进行平均（若剩余投标报价少于五家则不去最高最低），所得到的算数平均值做为评标基准价。（4分）

A＝（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100%                               （2分）

3.  简述招标文件的主要内容。

建设工程招标文件的主要内容包括：

1) 工程综合说明，包括工程名称、地址、招标项目，占地范围，建筑面积和技术要求，质量标准以及现场条件，招标方式，要求开工和竣工时间，对投标企业的资质等级要求等；

2) 必要的设计图纸和技术资料；

3) 工程量清单；

4）技术规范；

5) 投标书的编制要求及评标、定标原则；

6）投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；

7)《建设工程施工合同条件》及调整要求；

8）要求交纳的投标保证金额度；

9）其他需要的事项。

四、案例题

第1题 背景： 某承包商经研究决定参与某工程投标。经造价工程师估价，该工程预算成本为1500万元，其中：材料费占60%。拟议中高、中、低三个报价方案的利润率分别为10%、7%、4%，根据过去类似工程的投标经验，相应的中标概率分别为0.3、0.6、0.9。该工程业主在招标文件中明确规定采用固定总价合同。据估计，在施工过程中材料费可能平均上涨3%，其发生概率为0.4。编制投标文件的费用为5万元。

问题：试用决策树法进行投标决策，绘出决策树。该承包商应按哪个方案投标？相应的报价和期望利润各为多少？第1题（20分） ：

答：1、计算各投标方案的利润。（2分）

（1）投高标材料不涨价时的利润：1500×10％＝150万元

（2）投高标材料涨价时的利润：

150万－1500 ×60％ ×3％＝123万元

（3）投中标材料不涨价时的利润：1500×7％＝105万元

（4）投中标材料涨价时的利润：

105万－1500 ×60％ ×3％＝78万元

（5）投低标材料不涨价时的利润：1500×4％＝60万元

（6）投低标材料涨价时的利润：

60万－1500 ×60％ ×3％＝33万元

2、画出决策树：（10分）

1

中标（0.3）

好（0.6）

不中标（0.7）

差（0.4）

150

123

－5

中标（0.6）

好（0.6）

不中标（0.4）

差（0.4）

105

78

－5

中标（0.9）

好（0.6）

不中标（0.1）

差（0.4）

60

33

－5

高

中

低

3、计算各机会点的期望值。（6分）

点⑤：150 ×0.6+123 ×0.4=139.2万元

点②：139.2 ×0.3－5 ×0.7 =38.26万元

点⑥:105×0.6+78 ×0.4 =94.2万元

点③:94.2×0.6 － 5 ×0.4 =54.52万元

点⑦:60×0.6 + 33 ×0.4 =49.2万元

点④:49.2×0.9－ 5 ×0.1=43.78万元

4、决策：（2分）

因点③的期望利润最大，故应投中标。

相应的报价为：1500 ×（1＋7％）＝1605万元

相应的期望利润为：54.52万元

第2题（10分）： 两个互斥方案，寿命相同，资料如表1所示，基准折现率为15％，试用净现值法比较选择最优可行方案。

|  | 投资 | 年收入 | 年支出 | 资产回收残值 | 使用寿命（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案A | 5000 | 1600 | 400 | 200 | 10 |
| 方案B | 6000 | 2000 | 600 | 0 | 10 |

表1  资料数据     （单位：万元）

解：画出两个方案重复后的现金流量图。 （4分）

计算NPV值，比较最优方案。

NPVA＝－5000＋（1600－400）（P/A，15％，10）＋200（P/F,15%,10）＝1072（万元）（2分）

NPVB＝－6000＋（2000－600）（P/A，15％，10）＝1027（万元）（2分）

所以，NPVA > NPVB > 0,表明方案A,B均可行，且方案A优于方案B。（2分）

第3题：某企业技术改造有两个方案可供选择，各方案的有关数据见表2，设基准收益率为12％。取研究期为两方案的最小公倍数，试选出最优方案。

表2     A、B方案数据

| 方案 | 投资额（万元） | 年净收益额（万元） | 寿命期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 800 | 360 | 6 |
| B | 1200 | 480 | 8 |

解：画出两个方案重复后的现金流量图，其中方案A重复4次，方案B重复3次。（4分）

NPVA=－800－800（P/F,12%,6）-800（P/F,12%,12）－800（P/F,12%,18）＋360（P/A,12％，24）＝1800（万元）（2分）

NPVB=－1200－1200（P/F,12%,8）-1200（P/F,12%,16）＋360（P/A,12％，24）＝1856.1（万元）（2分）

方案B优于方案A。（2分）

第4题 背景: 某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。

业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：

1．技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求(36个月)者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分，自报工程质量合格者得4分，自报工程质量市优者得6分(若实际工程质量未达到市优将扣罚合同价的2%)，近3年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。

2．商务标共70分。报价不超过标底(35500万元)的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分（70分），在此基础上，报价比标底每下降1%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入取整）。

| 投标单位 | 报价（万元） | 总工期（月） | 报工程质量 | 鲁班工程奖 | 省优工程奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 35642 | 33 | 市优 | 1 | 1 |
| B | 34364 | 31 | 市优 | 0 | 2 |
| C | 33867 | 32 | 合格 | 0 | 1 |

各投标单位的有关情况见下表。

问题:  请按综合评标得分最高者中标的原则确定中标单位。

- 计算各投标单位技术标得分，见下表：  （6分）

| 投标单位 | 施工方案 | 总工期 | 工程质量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 4+（36－33）×1=7 | 6+2+1=9 | 26 |
| B | 10 | 4+（36－31）×1=9 | 6+1×2=8 | 27 |
| C | 10 | 4+（36－32）×1=8 | 4+1=5 | 23 |

| （2）计算各投标单位商务标得分，见下表：（9分） 投标单位 | 报价（万元） | 报价与标底的比例 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 35642 | 35642/35500=100.4 | （100.4－98）×2≈5 | 70－5=65 |
| B | 34364 | 34364/35500=96.8 | （98－96.8）×1≈1 | 70－1=69 |
| C | 33867 | 33867/35500=95.4 | （98－95.4）×1≈3 | 70－3=67 |

（3）计算各投标单位综合得分，见下表：（3分）

| 投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 26 | 65 | 91 |
| B | 27 | 69 | 96 |
| C | 23 | 67 | 92 |

B公司综合得分最高，故应选择B公司为中标单位。（2分）